再生能源售電業申照輔導暨申請服務報價單

客戶及報價資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 客戶名稱 | 【客戶名稱】 |
| 統一編號 | 【統一編號】 |
| 聯絡窗口 | 【姓名／職稱／聯絡方式】 |
| 報價日期 | 【YYYY 年 MM 月 DD 日】 |
| 報價編號 | 【報價編號】 |
| 報價有效期限 | 【YYYY 年 MM 月 DD 日】 |

一 服務目的

由優選股份有限公司(以下稱乙方) 將協助【客戶名稱】(以下稱甲方) 進行再生能源售電業申請與申請前的所需工作，包含透過訪談、資料盤點及營運假設整理，將客戶的商業模式轉化為可供主管機關審查的申請架構，並完成核心申請文件、正式送件、審查意見處理及補件支援。

二 服務模組與工作階段

第 0 階段 前期事業規劃（選配）

本模組適用於尚未完全確定是否或如何申請售電業、尚未決定申請牌照之法人主體，或仍需由管理層作成重大事業決策的客戶。甲方將提出方案與不同觀點、進行比較分析並協助決策，協助客戶就下列事項作成選擇：

• 比較營運模式，評估預期收益、成本與商業可行性。

• 整理候選供電案場或電源條件，比較供電策略。

• 釐清預計售電對象、目標客群及售電方向。

• 依預計營運模式設計初步營運規劃及角色安排。

• 進行商業可行性及模型選擇分析。

主要成果為「前期事業規劃與決策建議」，協助客戶決定要建立何種售電事業，以及是否與如何進入標準完整申照專案。

第 1 階段 申照建置

• 專案啟動、需求訪談。

• 依客戶提供及確認之既定事業方向，盤點申請主體、營運模式及資料缺口。

• 盤點、收斂並檢查客戶提供之電源、售電對象、組織角色及營運事實的一致性。

• 核心申請文件《售電計畫書》之內容整合與文件撰寫。

• 核心申請文件《營業規章》之內容整合與文件撰寫。

• 形成可進入正式主管機關申請程序的第一版完整申請架構。

第 1 階段的功能是把客戶已決定的售電事業轉化為正式申請。涉及客戶營運、電源、售電對象及財務之事實、數據、假設與最終決策，仍由客戶提供或確認。

第 2 階段 正式申請及審查支援

• 正式主管機關送件及申請窗口往來。

• 審查意見整理、解析及回覆內容準備。

• 合理範圍內之申請文件修正及補件支援。

• 申請進度追蹤及程序推進，最終完成本次約定之主管機關申請程序。

• 完成本次約定之主管機關申請程序。

三 主要成果

1. 售電計畫書。

2. 營業規章。

3. 預估財務資料及其與營運規劃之一致性整合。

4. 依主管機關現行法令、規定及申請要求所需之其他核心申請資料。

5. 正式送件、審查意見處理及補件紀錄。

四 專案費用及付款節點

第 0 階段 前期事業規劃 選配

• 費用為 NT$150,000 未稅，乙方應於第 0 階段正式啟動時請款。

• 完成節點為交付《前期事業規劃與決策建議》或功能相同之正式成果。

標準完整申照專案 固定核心專案

標準完整申照專案總價為 NT$450,000 未稅。

| 工作階段 | 金額（未稅） | 請款節點 |
| --- | --- | --- |
| 第 0階段 | NT$150,000 | 第 0階段正式啟動 |
| 第 1階段 | NT$100,000 | 第 ０階段完成交付，第 １階段正式啟動 |
| 第 2階段 | NT$200,000 | 第 １階段完成交付，第 ２階段正式啟動 |
| 專案完成 | NT$150,000 | 第 ２階段完成，取得主管機關申請完成函，申請程序完成 |
| 合計 | NT$450,000 |  |

六 重要範圍說明

• 未選用第 0 階段時，客戶確認已具備足以啟動正式申照專案的基本事業方向。標準專案不包含重新比較重大事業模式或法人主體、建立全新電源或售電市場策略、重新設計完整商業模式，或替管理層作成前期事業可行性決策。

• 客戶應提供並確認公司、組織、人力、成本、會計、稅務、資金、交易及其他僅客戶掌握之資料與假設。優選股份有限公司負責說明申請資料需求、盤點、收斂、一致性檢查及文件整合，但不替客戶決定營運收益、成本、集團成本或最終財務數值。

• 政府規費、第三方專業費用、郵寄、印製、差旅及其他必要支出不包含於本報價，依實際發生情形由客戶負擔。

八 報價用途

本報價供貴公司內部評估及商務討論使用；正式服務內容、雙方權利義務及專案啟動，以雙方後續簽署之正式服務契約及服務工作範圍書為準。